РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНИСАКЛИНСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ ЯКУШКИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 апреля 2025 года № 27

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры  сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2024 по 2033 годы.

[bookmark: _Hlk57191681]В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения, Новое Якушкином муниципального района Исаклинский Самарской области:
ПОСТАНОВИЛО
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на 2024-2033 годы. 
2. Признать утратившей силу «Программу комплексного развития социальной инфраструктуры  сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2019 по 2030 годы», утвержденную постановлением от 27 февраля 2025 года № 11 .
3. Поручить Администрации сельского поселения ежегодно представлять в  
Собрание представителей сельского поселения Новое Якушкино   отчет о ходе реализации указанной Программы.    
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник 
сельского поселения Новое Якушкино» 


И.о.Главы сельского поселения
Новое Якушкино муниципального района 
[bookmark: _GoBack]Исаклинский Самарской области                                               Н.В. Павлова









Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения Новое Якушкино 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области
 
от 07 апреля 2025 года №27













ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2033 ГОДЫ
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ПАСПОРТ
программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения Новое Якушкино  муниципального района Исаклинский Самарской области 
на период с 2024 по 2033 годы

	
Наименование
муниципальной
Программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры  сельского поселения Новое Якушкино  муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2024 по 2033 годы  (далее - Программа)

	
Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	
Наименование заказчика Программы, его местонахождение
	Администрация сельского поселения Новое Якушкино  муниципального района Исаклинский Самарской области (далее - Администрация)
Самарская область, муниципальный район Исаклинский, с. Новое Якушкино, ул. Школьная, д.  14

	Наименование разработчика Программы, его местонахождение
	ИП  Гуря Е.С.
г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе, д. 34

	Цель Программы

	Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Новое Якушкино услугами объектов спортивной инфраструктуры

	Задачи Программы
	- обеспечить 	безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;
- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения;
- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

	Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
	Технико-экономические показатели:
- уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;
- финансовые затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры.
Социально-экономические показатели:
- доля объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов регионального и местного значения.

	Укрупненное описание запланированных мероприятий	описание	запланированных	мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	- реконструкция объектов образования;
-реконструкция объектов здравоохранения;
-реконструкция спортивной площадки;
-реконструкция администрации;
-реконструкция дома культуры;
-строительство объектов образования;
-строительство объектов здравоохранения;
-строительство универсальных спортивных площадок;
-строительство детских спортивных площадок;
- строительство общественно культурного центра малого сельского населённого пункта;
-строительство магазина;
- строительство площадки с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания;
-строительство кафе;
- строительство комплекса бытового обслуживания

	Срок и этапы реализации Программы
	2024 - 2033 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)

	Объем и источники финансирования  Программы
	Объем финансирования Программы в 2024-2033 годах составит 400 100,0 тыс. рублей,  из них:  
             федеральный бюджет - отсутствует;
             областной бюджет – 92200,0 тыс. руб.;
             районный бюджет – 153000,0 тыс. руб.;             
             местный бюджет – 78800,0 тыс. руб.;
             внебюджетные источники – 76100,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры




	

	
Раздел 1.  Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
1.1.  Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности
	Муниципальное образование сельского поселения Новое Якушкино входит в состав муниципального района Исаклинский.
	Сельское поселение Новое Якушкино расположено в западной части муниципального района Исаклинский Самарской области,  в 140 км к северо-востоку  от города Самары. Расстояние по автодорогам общего пользования межмуниципального значения между административным центром муниципального района селом Исаклы и селом Новое Якушкино составляет 27 км.
Сельское поселение Новое Якушкино граничит: 
· на северо-западе  - с сельским поселением Ключи  муниципального района Исаклинский; 
· на северо-востоке - с сельским поселением Два Ключа муниципального района Исаклинский;
· на востоке - с сельским поселением Большое Микушкино муниципального района Исаклинский;
· на юге - с сельским поселением Мордово-Аделяково муниципального района Исаклинский;
	    - на западе - с муниципальным  районом Сергиевский.
	Сельское поселение Новое Якушкино включает с себя восемь  населённых пунктов: с. Новое Якушкино (административный центр), д. Новая Боголюбовка, д. Новый Шунгут, с. Преображенка,  с. Самсоновка, с. Старая   Боголюбовка, д. Старый Шунгут и д. Сухарь Матак.
Население 
Численность населения  сельского  поселения Новое Якушкино по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 1496 человека. Здесь проживает 11,8 % населения муниципального района Исаклинский. 
Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения
	Наименование
	Численность населения, чел.
	Динамика численности
населения (2024/2019 гг.)

	
	2019 г.
	2024 г.
	абсолютное
изменение, чел.
	относительное изменение, %

	с. Новое Якушкино
	454
	426
	-28
	-6,2

	д. Новая Боголюбовка
	0
	0
	0
	0,0

	д. Новый Шунгут
	22
	22
	0
	0,0

	с. Преображенка
	0
	0
	0
	0,0

	с. Самсоновка
	386
	386
	0
	0,0

	с. Старая Боголюбовка
	13
	13
	0
	0,0

	д. Старый Шунгут
	231
	313
	-18
	-7,8

	д. Сухарь Матак
	367
	336
	-31
	-8,4

	Итого:
	1473
	1496
	23
	1,6


Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает  38,8% (580 чел.) - населения старше 60 лет,  45,6% (682 чел)  - в возрасте от 18 до 65 лет и 15,6% (234 чел.) - от 0 до 17 лет. 
В существующем генеральном плане сельского поселения Новое Якушкино, совмещенным с проектом планировки, предлагается увеличение  численности населения на расчетный срок до 2646 человека.
Жилой фонд
В границах сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский существующий жилищный фонд на 2024 г.  составляет  39,3 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет  в среднем по сельскому поселению 26,3 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.
Село Преображенка
На Площадке №1, общей площадью 82,5118 га планируется фрагментарное размещение вдоль Улицы 1-1 и Улицы 1-2 32 участков ИЖС площадью 1600 м2, численность населения составит 96 чел., жилищный фонд увеличится на 4800 м2.
В центральной части Площадки №1 в границах планируемых улиц: Улица 1-3, Улица 1-4, Улица 1-5, Улица 1-6, формируется жилая зона площадью 3,5868 га, и  размещаются 21 участок ИЖС с ориентировочной площадью одного участка 0,17 га, численность населения составит 63 чел, жилищный фонд увеличится на 3150 м2.
Село Самсоновка
Площадка №2, общей площадью жилой зоны 5,2605 га для развития жилищного строительства предусматривается в восточной части села Самсоновка. Планируется размещение 17 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит 51 чел., жилищный фонд увеличится на 2550 м2.
Площадка № 3, общей площадью жилой зоны 9,6001 га, предусматривается в юго-западной части села. Планируется размещение 48 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит 144 чел., жилищный фонд увеличится на 7200 м2.
Площадка № 4, общей площадью жилой зоны 4,8966 га, в северо-восточной части села. Планируется размещение 24 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит 72 чел., жилищный фонд увеличится на 3600 м2.
Село Старая Боголюбовка
Планируется продолжение застройки по ул. Лесная-1. Планируется размещение 13 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит  39 чел., жилищный фонд увеличится на 1500 м2.
Планируется продолжение застройки по ул. Лесная. Планируется размещение 6 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит  18 чел., жилищный фонд увеличится на 900 м2.
Площадка №5, общей площадью жилой зоны 19,9196 га, предусматривается в западной части села, за ул. Лесная. Планируется размещение 53 участков ИЖС площадью ориентировочно 3000 м2, численность населения составит 159 чел., жилищный фонд увеличится на 7950 м2. 
Деревня Старый Шунгут
Площадка №6, общей площадью жилой зоны 22,3107 га, для развития жилищного строительства предусматривается в юго-восточной части деревни. Планируется размещение 86 участков ИЖС с ориентировочной площадью 0,2 га, численность населения составит 258 чел., жилищный фонд увеличится на 12750 м2. 
Деревня Сухарь Матак
Площадка №7, общей площадью жилой зоны 8,3737 га, для развития жилищного строительства предлагается в западной части деревни, по ул. Болотная. Планируется размещение 34 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит 102 чел., жилищный фонд увеличится на 5100 м2. 
Площадка №8, общей площадью жилой зоны 11,9597 га, для развития жилищного строительства предлагается в южной части деревни. Планируется размещение 53 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит 159 чел., жилищный фонд увеличится на 7950 м2. 
ПЛОЩАДКА №9, общей площадью жилой зоны 17,9067 га, для развития жилищного строительства предлагается в северо-западной части за ул. Молодёжная. Освоение площадки предусматривается перспективное, за расчётный 2033 год, в расчётной численности населения данные по площадке не учитываются. Ориентировочно возможно размещение 100 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит 300 чел. Учитывая сложный рельеф количество участков может быть изменено.
В селе Новый Якушкино, деревнях Новая Боголюбовка и Новый Шунгут развитие жилой зоны не планируется.

Таблица 2 – Перспективный объем жилищного фонда
	№ п/п
	Показатели
	Единица
измерения
	Расчетный срок (2033 г.)

	1
	Жилищный фонд, всего
	тыс. м2
	96,75

	2
	Население
	чел.
	2646

	3
	Жилищная обеспеченность
	м2/чел
	36,56

	4
	Новое строительство
	тыс. м2
	57,45



Градостроительная деятельность
Сельское поселение Новое Якушкино расположено в западной части муниципального района Исаклинский.
Поселение расположено на возвышенной местности пересечённой руслами рек и ручьёв.
В северной части поселение по направлению запад-восток поселение пересекает автомобильная дорога федерального значения «Урал»-М5. Осью планировочной структуры поселения является трасса автомобильных дорог «Урал»- Старый Шунгут, «Урал» -Новое Якушкино – Самсоновка», «Самсоновка – Боголюбовка», проходящая в направлении юго-запад – северо-восток, соединяющая почти все населённые пункты входящие в состав поселения. В северной части за трассой «Урал»-М5 расположены деревня Старый Шунгут и село Преображенка. К югу от трассы М5 расположены: деревня Новый Шунгут, село Новое Якушкино, деревня Сухарь Матак, село Самсоновка, село Старая Боголюбовка. Деревня Новая Боголюбовка расположена в восточной части поселения.
В центральной части сельского поселения расположено село Новое Якушкино, являющееся административным центром сельского поселения. Село вытянуто с юга-запада на северо-восток и расположено по обоим берегам реки Шунгут. Общественно-деловой центр размещен в юго-западной части села. Производственые площадки сельскохозяйственных предприятий расположены в северной части у автодороги «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка». Планировочная структура села нерегулярная, обусловлена ландшафтом местности, с крутым рельефом.
Деревня Сухарь Матак расположена юго-восточнее административного центра сельского поселения, на расстоянии около 3 км по трассе автодороги «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка». По деревне протекает р. Сухарка с многочисленными притоками, русло подвержено заболачиванию. Улично-дорожная сеть деревни Планировочная структура нерегулярная. Центр деревни сформирован на пересечении ул. Болотная и ул. Центральная. Площадки ферм МТФ расположены к востоку от деревни.
Село Самсоновка расположено в западной части поселения к юго-западу от д. Сухарь Матак на расстоянии около 4 км. Территорию села пересекает ручей Башкирка с притоком. Планировочная структура села вцелом регулярная, основные улицы имеют направление север-юг. Производственные площадки МТФ и зерносклады расположены с северной стороны.
Село Старая Боголюбовка расположено на расстоянии 4,7 км к юго-западу от с. Самсоновка и соединено с ним автодорогой «Самсоновка – Старая Боголюбовка». Село расположено на возвышенной местности с крутым рельефом, вдоль западной границы проходит русло ручья. В селе всего две улицы. Общественный центр села не сформирован.
Деревня Новая Боголюбовка расположена у восточной границы поселения на расстоянии 6,7 км от с. Самсоновка. Автомобильной дороги с твёрдым покрытие соединяющей село с другими населёнными пунктами нет. В селе всего одна улица длиной около 440 м, и проживают 2 человека, занимающиеся фермерским хозяйством.
Деревня Старый Шунгут расположена на севере сельского поселения, за автодорогой «Урал»-М5. Застройка расположена по обеим берегам реки Шунгут. В центре деревни организован пруд. Планировочная структура не регулярная, обусловлена ладшафтом местности с крутым рельефом. Ферма МТФ расположена с западной стороны от деревни.
Деревня Новый Шунгут расположена к югу от трассы М5 по обеим сторонам от автодороги «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка. Застройка расположена по обеим берегам реки Шунгут. Планировочная структура не регулярная, обусловлена ладшафтом местности.
В селе Преображенка на момент разработки Генерального плана населения нет. Территория имеет спокойный рельеф. Старой застройки в селе не сохранилось, производственных объектов нет. Село расположено в северо-западной части поселения. Расстояние от трассы М5 составляет около 7 км. Севернее села протекает река Сок.
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1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры
сельского поселения Новое Якушкино
1.2.1. Объекты здравоохранения
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Число мед. персонала
	Показатель

	
	
	
	
	Посещений 
(в смену)
	Число коек

	1
	Офис врача общей практики с. Новое Якушкино
	с. Новое Якушкино, ул. Центральная, д. 31
	2
(1- медсестра);
1-врач общей практики)
	20
	-

	2
	ФАП с. Самсоновка
	с. Самсоновка, ул. Молодежная, 2
	1
(1- медсестра)
	10
	-

	3
	ФАП д. Старый Шунгут
	д. Старый Шунгут, ул. Центральная, 23а
	1
(1- медсестра)
	5
	-

	4
	ФАП д. Сухарь Матак
	д. Сухарь Матак, ул. Центральная, 10
	1
(1- медсестра)
	10
	-

	
	Итого:
	
	
	35
	-



1.2.2. Объекты образования
	Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития сельского поселения Новое Якушкино. 
Таблица 4 - Общеобразовательные учреждения
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Проектная мощность
	Фактическое посещение
	Резерв/дефицит мест

	1
	 ГБОУ СОШ 
с. Новое Якушкино
	с. Новое Якушкино, ул. Школьная, д.9
	320
	62
	Резерв 258 мест

	2
	Самсоновский филиал  ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино
	с. Самсоновка, ул. Молодежная, 1
	45
	6
	Резерв 39 мест

	
	Итого:
	
	365
	68
	Резерв 297 мест
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Таблица 5 – Детские дошкольные учреждения
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Проектная мощность
	Фактическое посещение
	Резерв/дефицит мест

	1
	Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино, д/сад "Колосок"
	с. Новое Якушкино, ул. Школьная, д.29
	23
	9
	Резерв 14 мест

	2
	Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино, д/сад "Аленушка"
	с. Самсоновка, ул. Молодежная, 2
	20
	9
	Резерв 11 мест

	
	Итого:
	
	43
	18
	Резерв 25 мест




1.2.3. Объекты физической культуры и массового спорта
	Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации сельского поселения по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.
	На территории сельского поселения Новое Якушкино расположены следующие объекты физической культуры и спорта:
- универсальная спортивная площадка с. Новое Якушкино - 1568 кв.м;
-спортивный зал ГБОУ СОШ  с. Новое Якушкино -190,44 кв.м;
- спортивная площадка с. Самсоновка - 3200 кв.м;
- спортивная площадка с. Старый Шунгут - 3200 кв.м;
- спортивная площадка д. Сухарь Матак - 2400 кв.м.
1.2.4. Объекты культуры
Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга населения в сельской местности. 
На территории сельского поселения Новое Якушкино расположены следующие объекты культуры:
1. Сельский дом культуры с. Новое Якушкино  расположен по адресу: с. Новое Якушкино, ул. Школьная, д. 12, вместимостью на 200 мест;
2. Сельская библиотека с. Новое Якушкино, ул. Школьная, д.12. Книжный фонд - 7,215 тыс. ед. книг.
3. Сельский клуб с. Самсоновка   расположен по адресу: с. Самсоновка, ул. Молодежная, д. 2, вместимостью на 60 мест;
4. Сельская библиотека с. Самсоновка. Книжный фонд - 7,699 тыс. ед. книг.
5. Сельская библиотека д. Старый Шунгут. Книжный фонд - 3,459 тыс. ед. книг.
6. Сельский клуб д. Сухарь Матак расположен по адресу: д. Сухарь Матак, ул. Центральная, д.10,  вместимостью на 50 мест;
7. Сельская библиотека  д. Сухарь Матак.   Книжный фонд 4,538 тыс. ед. книг.
Ежегодно учреждением культуры проводится порядка 50 мероприятий для взрослого населения, учащихся школ и детского сада. 
1.2.5. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания
В сельском поселении Новое Якушкино расположены следующие объекты:
Предприятия торговли
Таблица  6
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Площадь, м2

	1
	ИП Ларионова Н.И. .
	д. Сухарь Матак, ул. Центральная д. 17
	36

	2
	ИП Григорьева
	д. Старый Шунгут, ул. Центральная д. 50
	30

	3
	ИП Ларионова Н.И.
	с. Новое Якушкино ул. Центральная д. 29-а
	28

	4
	ИП Рыганова Н.С.
	д. Старый Шунгут ул. Центральная, 52-а
	21

	5
	ИП Ятманкина Н.И.
	с. Новое Якушкино ул. Центральная д. 33
	105

	6
	Исаклинское
РайПО
	д. Сухарь Матак ул. Центральная д. 9
	70

	7
	ИП Зинькова С.Н.
	с. Самсоновка ул. Молодежная д. 2-а
	24

	
	Итого:
	
	314,0



Предприятия общественного питания
На территории сельского поселения Новое Якушкино предприятия общественного питания отсутствуют.
Прочие объекты
Таблица  7
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес


	1
	446575 ФГУП " Почта России"  с. Самсоновка
	с. Самсоновка,
ул. Молодежная

	2
	446577 ФГУП " Почта России"  д. Старый Шунгут
	д. Старый Шунгут,
ул. Центральная, 43

	3
	446579  ФГУП " Почта России"  д. Сухарь Матак
	д. Сухарь Матак, 
ул. Лесная

	4
	Отделение Сбербанка
	с. Новое Якушкино, 
ул. Центральная, 31
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1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
Таблица 8 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры 
сельского поселения Новое Якушкино (расчетная численность населения 2646 человек)
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования приложение №6 таб. 1,
СНиП 2.07.01.89*)
	Нормативная потребность
	В том числе:

	
	
	
	
	
	Сохраняемая
	Требуется запроектировать

	Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет)
	мест
	28 мест на 1 тыс. чел.
	38
	58
	0

	2
	Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет)
	мест
	111 мест на 1 тыс. чел.
	167
	475
	0

	3
	Внешкольные учреждения
	мест
	10% от общего числа школьников
	23
	0
	0

	Учреждения здравоохранения

	4
	Стационарные больницы для взрослых
	коек
	10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения
	15
	0
	0

	5
	Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения
	посещений в смену
	18,15 на 1 тыс. постоянного населения
	27
	35
	0

	6
	Аптеки
	ед.
	1 на 6 тыс. населения
	0
	0
	0

	7
	Станции скорой медицинской помощи
	автомобилей
	0,1 на 1 тыс. населения
	0
	0
	0

	Учреждения социального обслуживания населения

	8
	Детские дома-интернаты
	место
	3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет
	0
	0
	0

	9
	Дома-интернаты для престарелых с 60 лет
	место
	28 на 1 тыс. населения с 60 лет
	0
	0
	0

	10
	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет)
	мест
	1 на 1 тыс. населения с 18 лет
	0
	0
	0

	11
	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых
	чел
	60 на 1тыс. населения после 60 лет
	0
	0
	0

	12
	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей
	чел
	0,5 на 1тыс. чел всего населения
	0
	0
	0

	Учреждения культуры

	13
	Сельские библиотеки
	тыс. ед. хранения
	4,5 на 1 тыс. населения
	6,75
	22,911
	0

	
	
	мест
	3 на 1 тыс. населения
	5
	5
	0

	14
	Клубы или учреждения клубного типа
	зрительные места
	80 на 1 тыс. жителей
	120
	370
	0

	Спортивные сооружения

	15
	Территории физкультурно-спортивных сооружений
	га
	0,7 на 1 тыс. чел.
	1,05
	0
	0

	16
	Спортивные залы общего пользования
	м2 пола
	80 на 1 тыс. чел.
	120
	190,44
	0

	17
	Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания
	м2 площади пола зала
	80 на 1 тыс. чел.
	120
	0
	0

	18
	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	м2 зеркала воды
	25 м2 на 1 тыс. чел.
	37,5
	0
	0

	19
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	1949,4 на 1 тыс. чел.
	2924,1
	10368
	0

	Учреждения торговли и общественного питания

	20
	Магазины
	м² торговой площади
	300 на 1 тыс. чел.
	450
	314
	0

	21
	Предприятия общественного питания
	посадочных мест
	40 на 1 тыс. чел.
	60
	0
	0

	Предприятия бытового обслуживания

	22
	Прачечные
	кг белья в смену
	120 на 1 тыс. чел.
	180
	0
	0

	23
	Химчистки – фабрики химчистки
	кг вещей в смену
	11,4 на 1 тыс. чел.
	17,1
	0
	0

	24
	Банно-оздоровительный комплекс
	место
	5 на 1 тыс. чел.
	7,5
	0
	0

	Предприятия коммунального обслуживания

	25
	Пожарные депо
	машин
	0,2 на 1 тыс. чел.
	0
	0
	0

	26
	Бюро похоронного обслуживания
	1 объект
	1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение
	0
	0
	0

	Административно-деловые и хозяйственные учреждения

	27
	Отделения связи
	объект
	1 на 9 тыс. чел.
	1
	3
	0

	28
	Отделение, филиалы банков
	операционная касса
	0,5 на 1 тыс. чел.
	1
	1
	0
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1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры
Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1050). 
В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино  муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2024 по 2033 годы разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении территорий, в частности Генеральный план сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.
Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. 
Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.
 К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся: 
 определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития сельского поселения Новое Якушкино, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 
 разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;
 мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;
 иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.
 К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся: 
1) стратегия социально-экономического развития сельского поселения Новое Якушкино; 
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития; 
3) прогноз социально-экономического развития сельского поселения Новое Якушкино на среднесрочный или долгосрочный период; 
4) бюджетный прогноз сельского поселения Новое Якушкино  на долгосрочный период. 



Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино. 
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Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения Новое Якушкино 
Таблица 9
	№
	Наименование
	Технико-экономические параметры
	Сроки реализации в плановом периоде

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2033 

	1
	Реконструкция плоскостного спортивного  сооружения в западной части села Новое Якушкино за школой
	Площадь объекта 0,24 га
	
	
	
	
	
	2000,0

	2
	Реконструкция здания администрации сельского поселения Новое Якушкино
	10 раб. мест
площадь участка 0,2244 га
	
	
	
	
	
	3500,0

	3
	Реконструкция плоскостного спортивного сооружения  с. Новое Якушкино, ул. Центральная, 33б
	Площадь объекта 0,08 га
	
	
	
	
	
	4000,0

	4
	Реконструкция плоскостного спортивного сооружения  
с. Самсоновка, ул. Молодёжная, на территории школы
	Площадь объекта  – 0.18 га
	
	
	
	
	
	7200,0

	5
	Реконструкция плоскостного спортивного сооружения    д. Сухарь Матак
	Площадь объекта 0,833 га
	
	
	
	
	
	11000,0

	6
	Строительство  плоскостного спортивного сооружения  дер. Новый Шунгут
	Площадь объекта 0,18 га
	
	
	
	
	
	7200,0

	7
	Строительство  плоскостного спортивного сооружения  с. Преображенка
	Площадь объекта 0,18 га
	
	
	
	
	
	7200,0

	8
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  с. Новое Якушкино
	Площадь объекта 0,05 га
	
	
	
	
	
	5000,0

	9
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  дер. Новый Шунгут
	Площадь объекта 0,05 га
	
	
	
	
	
	5000,0

	10
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  с. Преображенка
	Площадь объекта 0,05 га
	
	
	
	
	
	5000,0

	11
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  с. Самсоновка, Площадка №4
	Площадь объекта 0,05 га
	
	
	
	
	
	5000,0

	12
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  с. Старая Боголюбовка, ул. Лесная
	Площадь объекта 0,05 га
	
	
	
	
	
	5000,0

	13
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  дер. Старый Шунгут, Площадка №5
	Площадь объекта 0,05 га
	
	
	
	
	
	5000,0

	14
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  дер. Сухарь Матак, Площадка №7
	Площадь объекта 0,05 га
	
	
	
	
	
	5000,0

	15
	Реконструкция сельского дома культуры, с.Новое Якушкино, ул.Школьная, 12
	1) зал на 200 мест
2) Библиотека – 9 тыс. ед. хранения
3) пристрой спортивного зала 162 м2 
Площадь участка 0,3525га.
	
	
	
	
	
	15000,0

	16
	Реконструкция сельского дома культуры, с.Самсоновка, ул.Ленинская, 13
	1)зал - 210 мест
2)спорт. зал 162 м2 
3)библиотека – 11 тыс. ед. хранения,
8 читательских мест с выходом в интернет,
4)помещение для размещения почтового отделения (12 м2) и узла связи – 1 окно
	
	
	
	
	
	18000,0

	17
	Строительство общественно культурного центра с. Старая Боголюбовка, Улица №1
	1)зал - 50 мест,
2)спорт. зал 72 м2 
3)библиотека 1,5 тыс. ед. хранения, 2 чит. места с выходом в интернет,
4)помещение для кружковых занятий на 15 человек
5) помещение для размещения узла связи – 1 окно.
площадь участка  0,2 га
	
	
	
	
	
	21000,0

	18
	Строительство общественно культурного центра с. Преображенка, Площадка №1
	1) зал на 200 мест, ориент площадь  128 м2,
2)спорт. зал 162 м2 (9×18)
3)Библиотека – 3,3 тыс. ед. хранения, 4 чит. место с выходом в интернет Площадь участка 0,2 га
	
	
	
	
	
	32000,0

	19
	Строительство социально-культурного центра д. Старый Шунгут, Улица Степная
	1) зал на 100 мест
Площадь участка мин.0,26 га
	
	
	
	
	
	32000,0

	20
	Строительство клуба д. Сухарь Матак, ул. Центральная
	1) зал на 250 мест, ориент площадь 150 м2,
2)спорт. зал 162 м2 
3)Библиотека – 4,1 тыс. ед. хранения, 4 чит. место с выходом в интернет.
Площадь участка мин.0,2 га
	
	
	
	
	
	35000,0

	21
	Строительство площадки с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания с. Новое Якушкино, ул. Школьная
	Площадь объекта 0, 02 га
	
	
	
	
	
	1000,0

	22
	Строительство площадки с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания с. Преображенка,
Площадка №1
	Площадь объекта 0,02 га
	
	
	
	
	
	6300,0

	23
	Строительство площадки с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания С. Самсоновка, Площадка №2
	Площадь объекта 0,02 га
	
	
	
	
	
	8200,0

	24
	Строительство площадки с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания С. Старая Боголюбовка, Улица №1
	Площадь объекта 0,02 га
	
	
	
	
	
	7900,0

	25
	Строительство площадки с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания д. Старый Шунгут, Улица №1
	Площадь объекта 0,02 га
	
	
	
	
	
	10000,0

	26
	Строительство площадки с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания д. Сухарь Матак, площадка №6
	Площадь объекта 0,02 га
	
	
	
	
	
	10000,0

	27
	Строительство предприятия бытового обслуживания на 6 рабочих мест с. Новое Якушкино, ул. Центральная
	площадь участка 0,1 га
	
	
	
	
	
	6500,0

	28
	Строительство предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих мест с. Старый Шунгут, ул. Степная
	площадь участка 0,1 га
	
	
	
	
	
	7200,0

	29
	Строительство предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих мест дер. Сухарь Матак, Площадка №6
	площадь участка 0,1 га
	
	
	
	
	
	7200,0

	30
	Строительство предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих мест с. Самсоновка, Площадка №2
	площадь участка 0,1 га
	
	
	
	
	
	7200,0

	31
	Строительство сквера в д.Новый Шунгут, ул.Заречная
	Площадь  объекта 0,1 га
	
	
	
	
	
	2300,0

	32
	Строительство сквера в с.Преображенка, улица 1-3
	Площадь объекта 0,2 га
	
	
	
	
	
	2800,0

	33
	Строительство сквера в с.Самсоновка, ул.Молодежная
	Площадь объекта 0,8 га
	
	
	
	
	
	4000,0

	34
	Строительство сквера в с.Старая Боголюбовка, ул.Лесная
	Площадь объекта 0,3 га
	
	
	
	
	
	3000,0

	35
	Строительство зоны отдыха в д.Старый Шунгут, ул.Лесная
	Площадь объекта 0,6 га
	
	
	
	
	
	3200,0

	36
	Строительство сквера в д.Сухарь Матак, ул.Болотная
	Площадь объекта 0,8 га
	
	
	
	
	
	4000,0

	37
	Реконструкция сквера в с.Новое Якушкино, ул.Центральная
	Площадь объекта 0,6 га
	
	
	
	
	
	3200,0

	38
	Реконструкция кладбища в с.Новое Якушкино
	Площадь объекта 0,1177 га
	
	
	
	
	
	6300,0

	39
	Реконструкция кладбища в д.Сухарь Матак
	Площадь объекта 0,7673 га
	
	
	
	
	
	8200,0

	40
	Реконструкция кладбища на юге д.Старый Шунгут
	Площадь объекта 0,4538 га
	
	
	
	
	
	7900,0

	41
	Строительство кладбища в с.Преображенка
	Площадь объекта 1,6512 га
	
	
	
	
	
	10000,0



Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
сельского поселения Новое Якушкино 
Таблица 10 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Источники 
финансирования
	Годы, тыс. руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2033

	1
	Реконструкция плоскостного спортивного  сооружения в западной части села Новое Якушкино за школой
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	2000,0

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	2
	Реконструкция здания администрации сельского поселения Новое Якушкино
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	3500,0

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	3
	Реконструкция плоскостного спортивного сооружения  с. Новое Якушкино, ул. Центральная, 33б
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	4000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	4
	Реконструкция плоскостного спортивного сооружения  
с. Самсоновка, ул. Молодёжная, на территории школы
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	7200,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	5
	Реконструкция плоскостного спортивного сооружения    д. Сухарь Матак
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	11000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	6
	Строительство  плоскостного спортивного сооружения  дер. Новый Шунгут
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	7200,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk183636974]

	7
	Строительство  плоскостного спортивного сооружения  с. Преображенка
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	7200,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	

	8
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  с. Новое Якушкино
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	5000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	9
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  дер. Новый Шунгут
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	5000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	10
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  с. Преображенка
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	5000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	11
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  с. Самсоновка, Площадка №4
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	5000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	12
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  с. Старая Боголюбовка, ул. Лесная
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	5000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	13
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  дер. Старый Шунгут, Площадка №5
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	5000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	14
	Строительство плоскостного спортивного сооружения  дер. Сухарь Матак, Площадка №7
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	5000,0

	
	
	Внебюджетные источники
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	15
	Реконструкция сельского дома культуры, с.Новое Якушкино, ул.Школьная, 12
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	15000,0

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	16
	Реконструкция сельского дома культуры, с.Самсоновка, ул.Ленинская, 13
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	18000,0

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	17
	Строительство общественно культурного центра с. Старая Боголюбовка, Улица №1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	21000,0

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	18
	Строительство общественно культурного центра с. Преображенка, Площадка №1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	32000,0

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	19
	Строительство социально-культурного центра д. Старый Шунгут, Улица Степная
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	32000,0

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	20
	Строительство клуба д. Сухарь Матак, ул. Центральная
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	35000,0

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	21
	Строительство площадки с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания с. Новое Якушкино, ул. Школьная
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	1000,0

	

	22
	Строительство площадки с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания с. Преображенка,
Площадка №1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	1000,0

	

	23
	Строительство площадки с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания С. Самсоновка, Площадка №2
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	1000,0

	

	24
	Строительство площадки с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания С. Старая Боголюбовка, Улица №1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	1000,0

	

	25
	Строительство площадки с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания д. Старый Шунгут, Улица №1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	1000,0
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	26
	Строительство площадки с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания дер. Сухарь Матак, Площадка №8
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	1000,0

	

	27
	Реконструкция кладбища в селе Новое Якушкино	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	6300,0

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	28
	Реконструкция кладбища в д.Сухарь Матак
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	8200,0

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	29
	Реконструкция кладбища на юге д.Старый Шунгут

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	7900,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	30
	Строительство кладбища в селе Преображенка
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	10000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk183638133]

	31
	Строительство предприятия бытового обслуживания на 6 рабочих мест с. Новое Якушкино, ул. Центральная
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	6500,0

	

	32
	Строительство предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих мест с. Старый Шунгут, ул. Степная
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	7200,0

	

	33
	Строительство предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих мест дер. Сухарь Матак, Площадка №8
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	7200,0

	

	34
	Строительство предприятия бытового обслуживания с. Самсоновка, Площадка №2
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	7200,0

	

	35
	Строительство сквера в д.Новый Шунгут, ул.Заречная

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	2300,0

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	36
	Строительство сквера в с.Преображенка, улица 1-3

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	2800,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	37
	Строительство сквера в с.Самсоновка, ул.Молодежная

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	4000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	38
	Строительство сквера в с.Старая Боголюбовка, ул.Лесная

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	3000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	39
	Строительство зоны отдыха в д.Старый Шунгут, ул.Лесная

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	3200,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	40
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство сквера в д.Сухарь Матак, ул.Болотная

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	4000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	41
	Реконструкция сквера в с.Новое Якушкино, ул.Центральная
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	3200,0

	
	
	Внебюджетные источники
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Раздел 4.  Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения сельского поселения Новое Якушкино. Успешная реализация демографической политики на территории сельского поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения. 
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Новое Якушкино: 
- увеличение числа посещения населением  объектов здравоохранения;
- улучшение качества услуг социально-культурной сферы;
-увеличение объектов спорта.
Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения сельского поселения Новое Якушкино, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных условий проживания.
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Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы
При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино,  необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования. 
Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новое Якушкино. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения.



