Реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района Исаклинский на 01.01.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (далее – проект) / инициатор проекта | Отрасль экономической деятельности, в которой реализуется проект (ОКВЭД) | Срок реализации проекта, годы | Объем инвестиций, млн. рублей | | | Количество новых рабочих мест в рамках проекта, шт. | | | Стадия реализации проекта |
| Планируемый, всего | Фактический, всего | Фактический в отчетном году | Планируемых к созданию, всего | Фактически созданных, всего | Фактически созданных в отчетном году |  |
| 1 | Создание многофункционального центра стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе «Патронаж и забота»/ АНО «Потранаж и забота» | 87.10 Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания | 2020-2023 | 75 |  |  | 190 |  |  | Получение лицензии |
| 2 | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станций (АГНСК)/ ООО «Ванкорское УТТ» | 40.2 Производство и распределение газообразного топлива | 2021-2023 | 65 |  |  | 13 |  |  | Получение технических условий от СВГК |
| 3 | Открытие туристической базы «Солнечный пригорок» / КФХ «Сидоров Н.В. | 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 2022-2023 | 10 |  |  | 1 |  |  | Подана заявка в МСХ РФ |
| 4 | Строительство торгового центра по продаже строительных материалов/ ИП Зиньков Д.А. | 47.52.7 торговля строительными материалами | 2021-2023 | 30 | 10 | 10 | 5 |  |  | Идет строительство |
| 5 | Строительство гостиничного комплекса «Итиль»/ООО «Междуречье» | 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 2019-2025 | 117 | - | - | 83 |  |  | Строительство преостановлено |
| 6 | Организация деятельности по разведению КРС молочного направления/ Ежова О.А. (агростартап) | 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 2022-2027г.г. | 5,0 |  |  | 3 |  |  | Подготовка документов |
| 7 | Создание птицеводческой фермы мясного направления/ ИП Скрипник С.А. (агростартап) | 01.47 Выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, уток, гусей и цесарок | 2022-2027г.г. | 3,0 |  |  | 3 |  |  | Подготовка документов |
| Итого | |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  |